LAB. WEB

|  |  |
| --- | --- |
| COMPONENTES DA EQUIPE | FUNÇÃO |
| RAIANE NUNES | **PROG. LIDER** |
| LOURENÇO ELDSON | **PROG. REDATOR** |
| VICTOR GALDINO | **PROG. DESIGN** |
| KARINY VICTORIA | **PROG. TESTER** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATIVIDADE | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUÇÃO |
| Interpretração do documento de especificações de requisitos | **05/02/2019** | **07/02/2019** |
| Modelagem do banco de dados | **08/02/2019** | **11/02/2019** |
| Construção do banco de dados | **11/02/2019** | **14/02/2019** |
| Desenvolvimento da interface | **18/02/2019** | **22/02/2019** |
| Programação | **25/02/2019** | **01/03/2019** |
| Testes | **18/02/2019** | **01/03/2019** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE | DESCRIÇÃO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUÇÃO |
| Raiane, João Victor, Eldson, Kariny | Estudar o projeto para desenvolvê-lo | **05/02/2019** | **07/02/2019** |
| Kariny | Criar a estrutura do menu | **06/02/2019** | **08/02/2019** |
| Raiane, Kariny | Criação do Banco | **10/02/2019** | **11/02/2019** |
| João Victor | Protótipo da tela de inicio/login | **08/02/2019** | **12/02/2019** |
| João Victor, Eldson | Design da tela inicio/login | **09/02/2019** | **14/02/2019** |
| Raiane | Programação do botão cadastrar | **10/02/2019** | **14/02/2019** |
| João Victor | Modificações na index  E desenvolvimento da tela professor | **15/02/2019** | **17/02/2019** |
| Raiane, Eldson | Cadastro Professor | **15/02/2019** | **19/02/2019** |
| Victor, Eldson | Design do Cadastro das provas | **15/02/2019** | **19/02/2019** |
| Kariny | Loguins: aluno e professor | **15/02/2019** | **19/02/2019** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |